1) شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب:

پیمانکار تعهد دارد طبق برنامه زمان بندی ارائه شده که به تایید دستگاه نظارت رسیده است، ماهیانه حدود 7.5 کیلومتر (7500 متر) شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب را داشته باشد. کارفرما ماشین‌آلات لازم را طبق پیوست شماره 3 در اختیار پیمانکار قرار میدهد. پیمانکار باید برای نحوه انجام عملیات فوق با دستگاه نظارت هماهنگی لازم را صورت دهد و به صورت روزانه، گزارش مسیرهای شستشو را به دستگاه نظارت ارائه نماید، درصورتی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت، عقب افتادن از برنامه زمان بندی عملیات شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب ناشی قصور از پیمانکار ‌باشد، به ازای هرکیلومتر عدم شستشوی شبکه، دوبرابر بهای واحد ردیف 0602 اعمال جریمه خواهد شد.

2) سم پاشی آدم رو های فاضلابی:

پیمانکار تعهد دارد طبق برنامه زمان بندی ارائه شده که به تایید دستگاه نظارت رسیده است، نسبت به سم پاشی آدم ‌روهای فاضلابی، قبل از شروع فصل گرما و با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید؛ تهیه سم برعهده کارفرما و تهیه دستگاه سمپاش، نفت سفید و یا سایر افزودنی‌ها جهت اختلاط با سم برعهده پیمانکار است. نوع سم و مقدار سم برای سم پاشی آدم‌روها از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.

3) اعزام اکیپ به آدرس اعلامی از سوی اپراتور ( حوادث فاضلاب ):

  - شامل دریافت آدرس محل اتفاقات وحوادث از جانب اپراتور 122 و یا ناظر و اعزام اکیپ به محل مورد نظر و انجام اقدامات لازم و اعلام به واحد امداد و حوادث در مواردی که حادثه به موضوع پیمان مرتبط نباشد.

  - اپراتورهای مرکز امداد و حوادث پیمانکار می‌بایست مستقیماً زیر نظر مرکز 122 کارفرما فعالیت خود را انجام دهند.

  - پیمانکار مکلف است مطابق اولویت های زمانی تعیین شده نسبت به رفع حادثه اقدام و گزارش مربوطه را در سامانه 122 بطور کامل ثبت نماید.

  - پیمانکار مکلف می‌باشد برای هر اکیپ اجرایی امداد و حوادث، یک دستگاه تلفن همراه با امکان نصب سیستم عامل اندرورید تهیه نماید و با مرکز 122 کارفرما لینک شود. درصورت آماده سازی بستر از طرف کارفرما، پیمانکار مکلف به نصب سیستم جی آی اس سامانه همراه امداد و حوادث می‌باشد همچنین شماره تلفن های کلیه پرسنل شاغل می‌بایست در اختیار دستگاه نظارت قرار گیرد.

  - درصورت عدم پاسخگویی تماس های تلفنی دستگاه نظارت و یا عدم نصب سامانه همراه امداد و حوادث، روزانه مبلغ 000/200 ریال جریمه از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. همچنین درصورت هرگونه قصوری از جانب پیمانکار، جریمه‌ی متناسب، مطابق پیوست شماره 5 پیمان از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

  - پیمانکار مکلف است تلفن تماس خودرا در اختیار کارفرما قرار داده و درصورت نیاز و بروز حادثه در هر ساعت شبانه روز نسبت به رفع خطر اقدام نمایند. کار به صورت شبانه روزی می‌باشد (24 ساعته) پیمانکار مکلف است تعداد یک نفر اپراتور به صورت ثابت در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت به کار گیرد. و ثبت حوادث می‌بایست با هماهنگی واحد 122 و دستگاه نظارت انجام گردد.

4) رفع گرفتگی شبکه اصلی و فرعی و تخلیه آدم روها از خاک و نخاله و انتقال آن شامل دریافت آدرس محل گرفتگی شبکه فاضلاب و اعزام اکیپ به محل مورد نظر و انجام کلیه اقدامات لازم برای رفع گرفتگی و درصورت نیاز تخلیه آدم رو از خاک و نخاله و موارد دیگر همچون استفاده از ماشین‌آلات سبک و سنگین و نیروی انسانی اضافه و... و درانتها انتقال نخاله به محل های اعلامی از سوی دستگاه نظارت و اعلام رفع حادثه به واحد امداد و حوادث.

5) ترمیم، بازسازی و اصلاح شکستگی یا خرابی شبکه اصلی و فرعی در تمامی اقطار شامل دریافت آدرس محل شکستگی شبکه اصلی و فرعی در تمامی اقطار و اعزام اکیپ به محل مورد نظر و انجام اقدامات لازم شامل برش و تخریب هر نوع پوشش زمین (از قبیل آسفالت، بتن، موزائیک و...)، انجام حفاری (درصورت لزوم به صورت دستی یا ماشینی)، پیدا نمودن شبکه اصلی فاضلاب و ترمیم و بازسازی شکستگی یا خرابی، درصورت نیاز سوراخ نمودن لوله اصلی و سه راه گیری و در انتها پر نمودن ترانشه طبق نظر دستگاه نظارت و نظافت و پاکسازی و جمع آوری نخاله، خاک و مواد زاید و بارگیری، حمل و بار اندازی به محل های مورد نظر دستگاه نظارت و ترمیم محل حفاری (آسفالت یا بتن یا موزاییک و ...). ضمنا تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اعم از ماسه، سیمان و آجر (به استثناء لوله، اتصالات و دریچه‌های چدنی و قاب مربوطه) و حمل آنها تا پای کار، برعهده پیمانکار می‌باشد و هزینه اضافی در این خصوص به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

6) عملیات لوله گذاری به شرح زیر است:

  - تمیز کردن و آماده کردن مسیر لوله گذاری و انجام کاهای نقشه برداری

  - بارگیري وحمل لوله‌ها (و کوپلینگ و واشر درصورت لزوم) از محل تحویل کارفرما، بسته به مورد، تا پايکار و باراندازي و ریسه کردن در کنار ترانشه، و یا تا محل هاي انباشت فرعی و باراندازي در آنجا، همراه با بارگیري مجدد وحمل لوله‌ها تا پايکار و باراندازي و ریسه کردن درکنار ترانشه

  - حفر ترانشه با هرنوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر و ریختن خاك حاصله در کنار ترانشه

  - شیب بندي و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاك سرندي، آبپاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آبهاي سطحی داخل ترانشه (درصورت لزوم)

  - حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش وآماده سازي سر لوله (درصورت لزوم)، تنظیم سرلوله‌ها و انجام عملیات اتصال که برحسب مورد لازم است خارج ازترانشه انجام شود به طور کامل

  - قراردادن لوله‌ها درون ترانشه، تنظیم سر لوله‌ها و انجام عملیات اتصال که برحسب مورد لازم است درون ترانشه انجام شود همراه با کلیه عملیات مرتبط با حفاري اضافی مربوط، و نصب لوله‌ها با رعایت شیب لازم

  - خاک ریزي اطراف و روي لوله‌هاي درون ترانشه، باخاك سرندي

  - آزمایش آببندي خط لوله، طبق مشخصات فنی وشامل پرکردن و تخلیه، به طوري که پس از تخلیه خط لوله عاري از هرگونه رس و بو و مواد زاید باشد.

  - پخش و کوبیدن خاك سرندي، با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پر کردن لایه به لایه ترانشه تا سطح زمین، و آبپاشی و کوبیدن آن با تراکم حداقل 85 درصد پروکتور استاندارد با خاك حاصل از خاکبرداري (خاکریز نهایی) و سایر عملیات تکمیلی لازم.

7) ترمیم و بازسازی مسیر ترانشه‌های فاضلاب شامل حفاری دستی یا مکانیکی در هر نوع زمین (سخت، آسفالت، خاکی ...)، حمل خاک مازاد، تهیه خاک مناسب، تراکم لازم، بیس و آسفالت مطابق دیتیل اجرایی پیوست، حمل خاک مازاد و نظافت و پاکسازی محل برعهده پیمانکار می‌باشد. چنانچه مسیری که توسط پیانکار ترمیم و بازسازی شده باشد مجدد دچار نشست شده باشد و یا نیاز به بازسازی داشته باشد، پیمانکار تعهد دارد است بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای نسبت به مرمت مجدد اقدام نماید.

8) ترمیم، بازسازی و اصلاح شکستگی یا خرابی انشعابات در تمامی اقطار شامل دریافت آدرس محل شکستگی انشعاب فاضلاب و اعزام اکیپ به محل مورد نظر و انجام اقدامات لازم شامل برش و تخریب هر نوع پوشش زمین (از قبیل بتن، موزائیک و...)، انجام حفاری (درصورت لزوم به صورت دستی یا ماشینی)، پیدا نمودن لوله انشعاب و ترمیم و بازسازی شکستگی یا خرابی و در انتها پر نمودن ترانشه طبق نظر دستگاه نظارت و نظافت و پاکسازی و جمع آوری نخاله، خاک و مواد زاید و بارگیری، حمل و بار اندازی به محل های مورد نظر دستگاه نظارت و ترمیم محل حفاری (بتن یا موزاییک و ...). ضمنا تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اعم از ماسه، سیمان و آجر (به استثناء لوله، اتصالات و دریچه‌های چدنی و قاب مربوطه) و بارگیری، حمل و بار اندازی آنها تا پای کار از انبار کارفرما برعهده پیمانکار می‌باشد.

9) تخلیه آدم روها به هر عمقی (انباشته از هرگونه نخاله و ... و حمل آن) شامل دریافت آدرس محل گرفتگی آدم رو و اعزام اکیپ به محل مورد نظر و انجام اقدامات لازم شامل بررسی حجم گازهای تجمعی در منهول (CH4 و H2S و...) با دستگاه سنسور تشخیص گاز پرتابل و ریختن مقداری سرکه (100 سی سی) قبل از وارد شدن کارگران بداخل منهول هایی که عمق آنها بیش از 2 (دو) متر می‌باشد (تهیه سرکه برعهده پیمانکار می‌باشد). ضمنا نظر به تجمع انواع گازهای محترقه در شبکه و منهولهای فاضلاب، پیمانکار میبایستی تدابیر ایمنی لازم نظیر بازگذاردن درب منهولهای فاضلاب برای مدت مناسبی جهت خروج گازهای محترقه از شبکه و منهولها را معمول داشته تا در اجرای سایر عملیات موضوع پیمان باعث ایجاد انفجار، حریق و آتش سوزی، گاز گرفتگی و ... نگردد. (بدیهی است مسئولیت هرگونه اهمال کاری در این رابطه برعهده پیمانکار می‌باشد). سپس بارعایت نکات ایمنی و درصورت نیاز برای پایین فرستادن کارگر برای تخلیه آدم رو باید حتما از طناب و تعداد حداقل دو نفر کارگر استفاده شود. درادامه باید پس ازنظافت و پاکسازی و جمع آوری نخاله، خاک و مواد زاید حمل و به محل های مورد نظر دستگاه نظارت انتقال داده شود. همچنیناستفاده از پلاستیک زباله برای حمل مواد زاید و نخاله الزامی است.

10) ترمیم دور لوله‌ها و همراه ماهیچه بندی داخل آدم روها شامل ترمیم دور لوله توسط سیمان و بندکشی دور دیواره و ساخت ماهیچه به همراه نصب لوله داخل آدم روها جهت کمک به ماهیچه بندی و بندکشی دیواره آدم روها و موارد دیگر.

11) مرئی سازی، ترمیم  و همسطح سازی دریچه‌های آدم رو و دریچه سیفون فاضلاب مشترکین شامل برش و تخریب هر نوع پوشش، حفاری دستی/ماشینی، تهیه و حمل مصالح، اجرای زیرسازی، همسطح سازی و نصب دریچه، نظافت و پاکسازی و جمع آوری نخاله، خاک و مواد زاید و حمل به محل های مورد نظر دستگاه نظارت و ترمیم محل حفاری.

تبصره: بهای حمل و نقل دریچه‌های سالم و عودت دریچه‌های معیوب و شکسته در برآورد محاسبه گردیده است.

12) میل زنی سیفون انشعابات همراه با شستشوی سیفون در تمامی اقطار شامل میل زنی سیفون فاضلابی طبق نظر دستگاه نظارت (میلگرد بلند 2 متر و درپوش لاستیکی) و بازنمودن دریچه فاضلابی مشترکین و انجام عملیات میل زنی براساس برنامه ریزی دقیق برای تمامی انشعابات فاضلاب محدوده قرارداد و همچنین شستشوی سیفون ها با هماهنگی دستگاه نظارت وطبق نقشه‌های شبکه جمع آوری فاضلاب سطح محدوده قرارداد.

13) احداث آدم رو با دیواره آجری به همراه نصب دریچه شامل حفاری دستی/ مکانیکی در هر نوع زمین (سخت، آسفالت، خاکی و ...) تهیه، خرید و حمل مصالح مورد نیاز (میلگرد، بتن، آجرسفال استاندارد، سیمان، ماسه، ...) تا پای کار و احداث آدم رو مطابق فصل هفتم فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1400 و نقشه احداث آدم رو منظم به آن، حمل نخاله و خاک مازاد به محل مناسب، شفته ریزی اطراف آدم روی احداث شده، نظافت و پاکسازی محل می‌باشد.

14) تخلیه هواده افشانی شامل بیرون کشیدن هواده از استخر فاضلاب، بازکردن کابل برق، بازکردن الکتروموتور از شناور، تمیز کاری و شستشوی شناور و الکتروموتور، حمل آن به تعمیرگاه و بالعکس، نصب مجدد الکتروموتور سالم بر روی شناور، اتصال کابل های برق، چسب کاری و آپارات کابل و هدایت هواده افشانی به محل مورد نظر

15) تجهیزات هشدار دهنده:

  - پیمانکار تعهد دارد به تهیه و استفاده از دستگاه پرتابل هشدار دهنده گازهای CH4 و H2S در مواقع کار در آدم‌روهای فاضلاب می‌باشد.

  - نظر به تجمع انواع گازهای محترقه در شبکه و آدم روهای فاضلاب، پیمانکار باید تدابیر ایمنی لازم نظیر بازگذاردن درب آدم رو های فاضلاب برای مدت مناسب جهت خروج گازهای محترقه از شبکه و آدم روها و استفاده از دستگاه سنسور تشخیص گازهای CH4 و H2S را معمول داشته تا در اجرای سایر عملیات موضوع پیمان باعث ایجاد انفجار، حریق و آتش سوزی، گاز گرفتگی و ... نگردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه قصور در این رابطه برعهده پیمانکار می‌باشد.

16) ردیف شماره 0603 فصل 6 برآورد مختص به امداد و حوادث فاضلاب (شبکه فاضلاب) می‌باشد.

17) سیمابفا:

  - اپراتور فنی و GIS پیمانکار می‌بایست اطلاعات و داده‌های مورد نیاز نرم افزار سیمابفا را ثبت نماید.

  - درصورت نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت پیمانکار مکلف است نسبت به ثبت اطلاعات سیستم ساپفا، اتوکد، ARCGIS، برداشت و ثبت مختصات جغرافیایی توسط اپراتور خود اقدام نماید.

18) دستورالعمل نگهداری و بهره برداری تاسیسات شبکه و خطوط انتقال فاضلاب

پیمانکار تعهد دارد به منظور راهبری و نگهداری از تاسیسات شبکه و خطوط انتقال فاضلاب موضوع پیمان درصورت لزوم و بنا به دستور دستگاه نظارت کارهای ذیل را انجام دهد:

  - تخلیه آدم رو فاضلابی به هر عمق (انباشته از هرگونه خاک، نخاله، سنگ و ...) و جمع آوری مواد زائد و انتقال به محل جانمائی سازمان پسماند

  - برش لوله فاضلابی در داخل آدم رو در هر قطر بهمراه ماهیچه بندی بتنی و بند کشی کامل و ترمیم اطراف لوله‌ها

  - تخلیه فاضلاب با پمپ در حوادث، گرفتگی ها و ...

  - ترمیم دور دریچه‌های معیوب که نیاز به همسطح سازی ندارد (شامل رفع صدا و مرمت دور دریچه‌ها با آسفالت)

  - مرئی سازی و همسطح سازی دریچه‌های انشعابات فاضلاب مشترکین (با حفاری /دستگاه فلزیاب /ویدئو متری)، مرمت و ترمیم مسیر حفاری طبق نظر دستگاه نظارت و جمع آوری مواد زائد و انتقال به محل جانمائی سازمان پسماند

  - نگهداری و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ شامل سرویس و بازدید های دوره‌ای، شستشوی ایستگاه (بصورت هفته‌ای)

  - مرئی نمودن دریچه‌های آدم رو با حفاری (یا دستگاه فلزیاب/ ویدئومتری) شامل : حفاری، همسطح سازی، ترمیم اطراف دریچه با آسفالت و پاکسازی و نظافت و جمع آوری مواد زائد (داخل آدم رو و سطح معبر) و انتقال به محل جانمائی سازمان پسماند

  - شستشوی معابر بعد از عملیات لوله گذاری و یا حوادث

  - ترمیم تمامی نوار حفاری های ناشی از حوادث فاضلاب (در شبکه، انشعاب، خطوط انتقال) با مصالح پشت سرندی، آسفالت و یا هر پوشش دیگر از قبیل موزاییک و غیره

  - برش آسفالت کلیه مسیرها با دستگاه کاتر (لوله گذاری /حوادث روی شبکه / همسطح سازی ها و ...)

  - حمل و نصب دریچه فاضلابی به همرا ه قاب مربوطه تحت هر شرایطی از قبیل دزدی دریچه، شکستگی دریچه و غیره

  - بارگيري، حمل و باراندازي كليه مصالح (لوله و اتصالات و دریچه‌های چدنی و بتنی و دال بتنی )تا 30 كيلومتر برعهده پيمانكار می‌باشد.

  - کلیه دریچه‌های به سرقت رفته قبل از هرگونه عملیات اجرائی با پلیس 110 (یا کلانتری محل) هماهنگ و صورت جلسه میدانی انجام گردد و یک نسخه از آن بهمراه تصاویر مربوط محل سرقت به دستگاه نظارت تحویل گردد. بدیهی است در غیر این صورت هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد.

  - نیروهای پیمانکار در هیچ شرایطی حق دریافت وجه مالی از مشترکین را ندارند و تعهد دارد مراجعه حضوری و بازدید میدانی نسبت به تمامی تماس های مشترکین از سامانه 122 و دستگاه نظارت صورت پذیرد.

  - کلیه عملیات های اجرایی که نیاز به تهیه جرثقیل و بیل مکانیکی می‌باشد از قبیل حفاری مسیرهای شکستگی و لوله گذاری و حمل و نصب دریچه‌ها و دال بتنی شبکه و خطوط انتقال فاضلاب بر عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد.

  - اقلام ضایعاتی شبکه و خطوط انتقال فاضلاب تعهد دارد طبق صورتجلسه هر هفته با هماهنگی دستگاه نظارت تحویل انبار به همراه ارائه رسید گردد.

  - در شرایط اضطرای اعم از نزولات جوی، شرایط نامساعد جوی و ....... پیمانکار تعهد دارد می‌باشد تعداد اکیپ و نفرات خدمات رسان را افزایش دهد.

  - درصورت بروز هر نوع خسارت احتمالی به مشترکین أعم از نفوذ فاضلاب به ملک مشترکین و خسارت وارده به وسایل نقلیه ناشی از فقدان دریچه آدم رو و ... پیمانکار تعهد دارد سریعاً هماهنگی های لازم را با واحد حقوقی و دستگاه نظارت صورت دهد.

  - پیمانکار تعهد دارد می‌باشد به صورت دوره ای از شبکه، خطوط انتقال و کلیه تاسیسات بازدید نموده و خطرات، معضلات احتمالی و پیش آمده را گزارش نماید و اقدامات لازم در جهت رفع آنرا صورت دهد.

  - از بابت تمامی بند های تعهدات پیمانکار هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد شد و جز شرح وظایف محوله می‌باشد و تمامی هزینه کرد های مربوطه در آنالیز قیمت لحاظ شده است.

  - هزینه تمامی اقلام مصرفی خریداری شده در تعهدات، بر عهده آن پیمانکار می‌باشد و درصورت کوتاهی و قصور پیمانکار در انجام هر کدام از تعهدات به هر دلیلی، علاوه بر جرایم مربوطه کارفرما رأساً اقدام به رفع آن نموده و تمامی هزینه کردها با احتساب 15 درصد ضریب بالاسری از مطالبات آن پیمانکار کسر خواهد شد.

  - نگهداری و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ (شامل : 2 دستگاه پمپ 110 کیلو وات و 1 دستگاه پمپ 45 و یا 37 کیلو وات و تابلو برق و دستگاه ژنراتور ) و خطوط انتقال (شامل 5 کیلومتر خط 500 میلیمتر و 5 کیلومتر خط 250 میلیمتر تحت فشار) پسآب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب محمود آباد نمونه حدفاصل کانال مادر تا انتهای خروجی(نظام آباد) شامل : سرویس و بازدید های دوره ای- شستشوی ایستگاه (بصورت هفته ای).

19) دستورالعمل نگهداری و بهره برداری تصفیه‌خانه فاضلاب

  - پیمانکار تعهد دارد باتوجه به اینکه مسئول عملیات روزانه بهره‌برداری می‌باشد، تعهد دارد نیروهای عملیاتی خود را برنامه ریزی و مدیریت کرده و در محل مستقر نماید. چنانچه طی بازدید های مختلف نیروهای پیمانکار در محل حضور نداشته باشند و یا شرح وظایف محوله عمل ننمایند دستگاه نظارت می‌تواند نسبت به اعمال جریمه بصورت حذف حق الزحمه روزانه متعلقه تا سقف نیم درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید. درهر صورت چنانچه مشکلاتی در روند پساب خروجی و بهره برداری از تصفیه‌خانه حادث شود، تمام هزینه‌های مرتبط و سایر جریمه‌های احتمالی از پیمانکار کسر می‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد دستورالعمل بازدیدهای دوره‌ای تجهیزات و ماشین‌آلات تصفیه‌خانه را تهیه و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به تعمیر و نگهداری (سرویس) آنها اقدام لازم را بعمل آورد.

  - پیمانکار تعهد دارد خرید تمامی اقلام مصرفی و غیرمصرفی را که بر عهده‌اش می‌باشد به تایید دستگاه نظارت برساند.

  - پیمانکار تعهد دارد ورودی و خروجی واحدهای مختلف فرآیند تصفیه‌خانه را با هماهنگی دستگاه نظارت براساس اعلام آزمایشگاه در نوبت‌های اعلامی هفتگی و ماهیانه، نمونه برداری کرده و به آزمایشگاه محل تصفیه‌خانه و یا آزمایشگاه کارفرما انتقال و نسبت به دریافت نتایج آن اقدام نماید و پس از اخذ نتیجه نمونه برداری، گزارش مربوطه را پیوست صورت وضعیت کارکرد ماهیانه نماید، مسئولیت ایاب و ذهاب نماینده آزمایشگاه با وسیله نقلیه مناسب برعهده پیمانکار است.

  - پیمانکار تعهد دارد نسبت به کلرسنجی حداقل سه نقطه از پساب خروجی در ساعات مختلف روز و ثبت آن در فرم مخصوص کلرسنجی جهت ارائه گزارش به دستگاه نظارت اقدام لازم را بعمل آورد.

  - با توجه به اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب موفق به کسب استاندارد پساب خروجی از سازمان محیط زیست شده است و کارفرما توانسته این استاندارد را حفظ نماید، پیمانکار پس از تحویل گرفتن تصفیه‌خانه، مسئول راهبری تصفیه‌خانه می‌باشد و تعهد دارد با بررسی وضعیت فعلی تصفیه‌خانه، راهکارهای خود را در زمینه حفظ وضعیت استاندارد پساب خروجی ارائه و پس از تایید کتبی دستگاه نظارت نسبت به اجرای آن اقدام نماید. از این رو پیمانکار نسبت به نتایج کیفیت پساب خروجی مسئول بوده و درصورتی که بر اساس نتایج آزمایشگاه سازمان محیط زیست، آن نتایج خارج از رنج استاندارد برکه تثبیت تصفیه‌خانه فاضلاب باشد، طبق جدول پیوست شماره 6 جریمه خواهد شد.

  - باتوجه به اینکه کارفرما آزمایشگاهی جهت اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی و میکروبی فاضلاب در محل تصفیه‌خانه با ظرفیت تعیین پارامترهای چندین نمونه در روز با تامین مواد و تجهیزات راه اندازی نموده است، پیمانکار تعهد دارد (یک نفر) نیروی متخصص آزمایشگاهی را که توانایی انجام آزمایش‌های مربوطه را با هر نوع کمیت و کیفیت تعیین شده (توسط دستگاه نظارت) داشته‌باشد، به تایید دستگاه نظارت برساند. بدیهی است دقت انجام آزمایشات با استفاده از نمونه مشترک با آزمایشگاه مرکزی کارفرما تعیین می‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد چنانچه اختلاف نتایج نمونه‎های آزمایشگاه محل تصفیه‌خانه با آزمایشگاه مرکزی کارفرما بیش از ده درصد باشد، هزینه تهیه، ارسال و نتایج نمونه‌ها به آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست را پرداخت نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول کارفرما (حداقل کارشناس در رشته مهندسی آب و فاضلاب و یا بهداشت محیط و یا سایر رشته‌هایی که با فرآیند تصفیه آب و فاضلاب آشنایی داشته باشند) می‌باشد بعنوان سرپرست کارگاه و کارشناس فرآیند معرفی نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد نسبت به جمع آوری سگ‌های ولگرد و خارج نمودن آنها از محیط تصفیه‌خانه اقدامان لازم را بعمل آورد، درصورت مشاهده سگ های ولگرد در محوطه تصفیه‌خانه برای بار اول اخطار و در مراتب بعدی به ازای هر قلاده سگ مبلغ 3,000,000 ریال به صورت جریمه نقدی از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

  - تهیه کلیه لوازم ایمنی و تجهیزات فردی و مواد مصرفی مورد نیاز جهت فرآیند تصفیه فاضلاب و سایر موارد به‌جز پودر کلر و ملزومات آزمایشگاه محلی و کلر سنجی برعهده پیمانکار خواهدبود.

  - پیمانکار تعهد دارد ضایعات و زباله‌های جمع آوری شده ناشی از نظافت کلیه آشغالگیرها، محوطه و ... را در محل تعیین شده که دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام می نماید تخلیه نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد لایروبی ایستگاه بالابر، ایستگاه پمپاژ و کانال‌های ارتباطی وکانال خروجی خاکی بعداز فنس را با صلاحدید دستگاه نظارت انجام دهد، بدیهی است هیچ هزینه اضافه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد نسبت به حفاظت و حراست از محوطه و تأسیسات مجموعه تصفیه‌خانه اقدامات لازم را بعمل آورد. لازم است دو نفر از پرسنل همراه با یک دستگاه خودرو مجهز به چراغ گردان بصورت شبانه‌روزی در تصفیه‌خانه اقدام به گشت زنی نمایند. مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات مجموعه در طول مدت پیمان برعهده پیمانکار می‌باشد. درصورت ایراد هرگونه آسیب یا سرقت یا نظایر آن پیمانکار تعهد دارد در اسرع وقت نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

  - درصورت مراجعه نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به محل تصفیه‌خانه فاضلاب و بازدید از آن، در طول مدت شبانه روز، پیمانکار موظف به همکاری با وی می‌باشد.

  - درصورت قطع برق، پیمانکار تعهد دارد از برق اضطراری (دیزل ژنراتور) جهت تأمین برق ایستگاه پمپاژ استفاده نماید، تأمین سوخت آن برعهده پیمانکار می‌باشد وکارفرما همکاری لازم را در خصوص تهیه مجوز خرید و تامین آن انجام خواهد داد.

  - پیمانکار تعهد دارد درصورت صلاحدید دستگاه نظارت نسبت به لایروبی ایستگاه‌های پمپاژ و آشغالگیر و بای‌پس اقدام نماید؛ ماشین‌آلات مورد نیاز جهت لایروبی باید با نظر و هماهنگی دستگاه نظارت تهیه گردد و بهای اضافه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد از ورود افراد غیرمسئول و ثالث به محوطه تصفیه‌خانه جلوگیری نماید و ورود افراد فقط با هماهنگی دستگاه نظارت امکان پذیر خواهدبود و درصورت بروز حادثه مسئولیت آن برعهده پیمانکار می‌باشد.

  - درصورت خراب شدن قطعات و تجهیزات هریک از تاسیسات و یا تابلوهای برق که بنا به تشخیص دستگاه نظارت، ناشی از قصور پیمانکار باشد، هزینه تعمیرات آن دستگاه شامل حمل و نقل به محل تعمیرگاه و برگشت آن، تهیه قطعات و هزینه تعمیرات برعهده پیمانکار می‌باشد.

  - تعمیر و نگهداری تجهیزات پمپاژ از پساب و چاه آب برعهده پیمانکار می‌باشد، بهای اضافه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد نسبت به تهیه آب بسته بندی بهداشتی بصورت روزانه جهت مصرف آب شرب پرسنل خود، کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز را در طول دوره پیمان بصورت آماده به کار در محوطه تصفیه‌خانه بصورت 24 ساعته تامین نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد صحت و سلامت تاسیسات، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازمی را که تحویل می‌گیرد تایید نماید و در پایان کار تمامی آنها را سالم و بدون ایراد تحویل کارفرما دهد.

  - حمل مواد شیمیایی (مانند پودر پرکلرین و مواد آزمایشگاهی و غیره) و همچینین خروج دبه‌های خالی پودر پرکلرین از انبار شرکت آب و فاضلاب و یا هر نقطه دیگر از شهرستان قزوین تا محیط تصفیه‌خانه فاضلاب و بالعکس و با اعلام دستگاه نظارت و کارفرما بر عهده پیمانکار و شرح وظایف محوله می‌باشد.

  - چاه آب و تمامی تجهیزات مربوط به آن جز اقلام تحویلی به پیمانکار محسوب شده و تمامی اقدامات مرتبط با تعمیر و نگهداری و سرویس دهی آن برعهده پیمانکار می‌باشد، بهای اضافه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌گردد.

  - خرید و تهیه لوازم مصرفی آزمایشگاه از جمله کیت کلر سنجی، کاغذ PH سنج، کاغذ صافی، دستکش لاتکس مخصوص آزمایشگاه، آب مقطر و .... برعهده پیمانکار و می‌باشد، بهای اضافه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد علاوه بر هزینه‌های پیش بینی شده در فصل 9 برآورد، سایر اقدامات لازم در جهت حفظ، نگهداری، راه‌اندازی و راهبری فضای سبز تصفیه‌خانه شامل تعمیر و بازسازی شبکه آبرسانی فضای سبز، شخم‌زنی دستی، وجین، علف‌زنی، هرس درختان فضای سبز، سم پاشی دستی، آبیاری فضای سبز، کاشت نهال و ... بعمل آورد، بدیهی است هزینه ای از بابت آن پرداخت نمی‌گردد.

  - تهیه سم جهت سم پاشی دستی و مکانیزه برعهده کارفرما می‌باشد.

  - هرگونه بی احتیاطی، بی‌مبالاتی از سوی پیمانکار یا کارکنان تحت امر وی که منجر به ایراد خسارت به اموال یا تأسیسات کارفرما و یا شخص ثالث شود مسئولیت کیفری و مدنی آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص مبری از هرگونه مسئولیت می‌باشد، لذا پیمانکار تعهد دارد در این زمینه توجه و اقدام کافی را بعمل آورد، ایجاد هرگونه خسارت جانی و مالی از ناحیه کارکنان پیمانکار به افراد، تجهیزات و ابنیه، عیناً محاسبه و هزینه آن با احتساب 15% ضریب بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهدشد.

  - چنانچه نگهداری نامناسب از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در اختیار پیمانکار می‌باشد، باعث ایجاد خسارت به آنها شود پیمانکار متعهد به جبران خسارت وارده شده می‌باشد، اگر خسارت وارده بگونه‌ای باشد که قطعات آن از خارج از کشور و یا تهیه نمودن آن زمانبر باشد کارفرما می‌تواند زیان ناشی از توقف دستگاه را محاسبه نموده و از حساب پیمانکار کسر نماید و درصورت تأمین ماشین‌آلات توسط کارفرما هزینه‌های آن طبق نظر کارفرما از پیمانکار دریافت خواهد شد. (هزینه‌های بیل و کمپرسور و ...)

  - پیمانکار تعهد دارد نسبت به ترمیم شیارهای ایجاد شده در اطرف لاگون‌های تصفیه‌خانه مطابق با نظر دستگاه نظارت اقدام نماید، هزینه آن طبق آیتم شماره 0706 فصل هفتم برآورد پرداخت می‌گردد.

  - تهیه(خرید) سوخت دیزل ژنراتور، تعمیر و نگهداری آن همراه با خرید لوازم مصرفی مورد نیاز برعهده پیمانکار می‌باشد.

  - هزینه تعمیر(شامل بارگیری، حمل، دستمزد تعمیر و نصب مجدد آن) و نگهداری پمپ‌ها برعهده پیمانکار و هزینه تامین قطعات آن برعهده کارفرما می‌باشد.

  - شرح وظایف سرپرست کارگاه و کارشناس فرآیند تصفیه‌خانه فاضلاب به شرح ذیل می‌باشد:

    - برنامه ریزی جامع به منظور حداکثری بهره‌وری و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه و عملکرد کلیه دستگاه‌ها، تجهیزات و تاسیسات تصفیه‌خانه مطابق استاندارد، بخشنامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه

    - بازدید و نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها، تاسیسات و نیروی انسانی

    - ارائه روش برنامه ریزی شده به منظور رفع معایب و افزایش توان کاری

    - کنترل و نظارت بر مصرف مواد شیمیایی از جمله کلر

    - تهیه گزارش‌های روزمره، هفتگی و ماهیانه آماری و نموداری کمی و کیفی فاضلاب ورودی، فرایند تصفیه پساب، خروجی تصفیه شده و مواد شیمیایی مصرفی و توزیع داده‌ها به واحدها و مراجع ذیربط در آخر هر ماه تعهد دارد تحویل دستگاه نظارت گردد.

    - برنامه ریزی سفارش و اخذ مواد شیمیایی مصرفی از انبار و واحدهای ذیربط (حداقل پیش بینی برای سه ماه) و عودت بشکه‌های خالی به انبار

    - دیتاهای سنجش دبی ورودی و خروجی فاضلاب و پساب تعهد دارد در پایان هر ماه به صورت گزارشی قابل قبول از منظر دستگاه نظارت تهیه و به واحد مربوطه ارائه گردد

    - برنامه‌ریزی، پیشنهاد و پیگیری موارد ایمنی تجهیزات الکترومکانیک و نیروی انسانی شاغل در واحد تصفیه

    - پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت افزایش توان کاری راهبری و بهره برداری وبهبود مستمر در امر فرآیند

    - مشارکت و همکاری با سایر گروهها و واحدها در جهت اجرای طرح مصوب ارتقای فرایند تصفیه‌خانه پس از تصویب پیشنهاد ارائه شده از سوی مشاور طرح

    - راهبری، تعمیر و نگهداری از تاسیسات آشغالگیر، هواده‌ها (پس از اجرای طرح ارتقا)، دریچه‌ها، تجهیزات اندازه گیری جریان، کلیه تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و دبی سنج های موجود در ورودی و خروجی و تمای تجهیزات و متعلقات مرتبط با موضوع پیمان و ... و فاضلاب خروجی

    - راهبری، تعمیر و نگهداری از کلیه الکتروموتورها، تابلوهای برق و فرمان، روشنایی محوطه و ساختمان ها، تجهیزات گرمایش و سرمایش ساختمان ها، تجهیزات تامین آب، دستگاه سانترال، خطوط تلفن و ...

    - انجام اقدامات لازم به منظور انجام آزمایشات براساس دستورالعمل مورد درخواست آزمایشگاه کارفرما، دستگاه نظارت و یا کارفرما

    - همکاری و هماهنگی لازم در خصوص طرح‌های اصلاحی و توسعه تصفیه‌خانه و یا انجام بازدیدهای برنامه ریزی شده توسط دستگاه نظارت و کارفرما

    - کنترل و انجام عملیات خدماتی و نظافتی سایت تصفیه‌خانه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و غیره

    - کنترل و جمع‌آوری روزمره آشغالهای ورودی به آشغالگیرهای تعبیه شده در ایستگاه پمپاژ، سطح استخرها و محوطه و دفع آنها در محل های تعیین شده توسط پرسنل تصفیه‌خانه

    - کنترل رنگ آمیزی آهن آلات در معرض دید اعم از لوله، درب، سوله، سقف، شیرآلات، پنجره، دریچه، الکتروپمپ، شاسی، دیواره کانال ورودی فاضلاب به برکه بی هوازی و غیره با اولویت بندی اعلام شده از دستگاه نظارت

    - ارائه گزارش کار و تکمیل سایر فرم‌های ابلاغی دستگاه نظارت در دوره‌های اعلام شده

    - تهیه گزارشهای ماهانه پرسنلی و فنی

20) برنامه سرویس و نگهداری PM:

پیمانکار ضمن آگاهی کامل از وضعیت تجهیزات و تاسیسات موضوع قرارداد، برنامه سرویس و نگهداری PM را براساس دستورات و برنامه زمان بندی کارفرما و فرمهای ارسالی از سوی کارفرما اجرا نموده و گزارش خواهد داد. ورود اطلاعات در سامانه ساپفا و یا هر سامانه دیگر تعیین شده از سوی کارفرما الزامی است. درصورت عدم انجام موارد فوق، کارفرما می‌تواند نسبت به انجام کار اقدام نموده و هزینه مربوطه را با اعمال 15% بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهدنمود.

21) سایر وظایفی که برعهده پیمانکار است:

  - پیمانکار تعهد دارد علاوه بر انجام عملیات روزانه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مطابق با شرایط خصوصی و دستورالعمل اجرایی موضوع پیمان (پیوست شماره1) نسبت به سایر دستورکارهای ابلاغی دستگاه نظارت اقدام نماید، و درصورت بروز هرگونه اشکال یا ایرادی حداکثر ظرف مدت 5 ساعت در زمان بروز مشکل نسبت به اعلام آن به دستگاه نظارت، بصورت کتبی اقدام نموده و نسبت به برطرف نمودن مورد اعلامی ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید. چنانچه پیمانکار در انجام شرح وظایف خود قصور نماید و یا درخصوص اخطاریه‌های صادره بابت اجرای عملیات موضوع پیمان و یا اصلاح کارهای معیوب و یا رفع نواقص، درظرف مهلت تعیین شده اقدام ننماید، کارفرما می‌تواند عملیات اجرایی مربوطه را به هرترتیبی که مقتضی بداند به انجام برساند و هزینه آن را با احتساب 15% ضریب بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر و یا از سایر طرق قانونی وصول نماید.

  - پیمانکار تعهد دارد بمنظور رعایت اقدامات بهداشتی نسبت به خرید و تهیه ژل ضدعفونی کننده دست و تعبیه نمودن آن در مکان مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید.

  - تهیه سرکه و ریختن مقداری سرکه (100 سی سی) قبل از وارد شدن کارگران بداخل آدم رو هایی که عمق آنها بیش از 2 متر است برعهده پیمانکار می‌باشد.

  - درصورت انسداد مسیرهای شبکه جمع آوری فاضلاب ناشی از موقعیت جغرافیایی و عدم شیب مناسب معابر که تخلیه شبکه صرفاً بوسیله ماشین‌آلاتی همچون تانکرهای حمل فاضلاب (لجن کش) امکان پذیر باشد، هزینه‌های مرتبط با آن طبق ردیف 0603 برآورد، محاسبه و پرداخت می‌گردد.

  - چنانچه درحين اجراي موضوع پیمان بدليل قصور پيمانكار (بنا بر تشخيص دستگاه نظارت) خسارتي به تأسيسات زير بنايي و ... وارد آيد و منجر به طرح شكايت و يا اعلام خسارت از سوي ادارات، سازمانها و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي گردد، كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نداشته و پيمانكار بنابر اعلام نظر کارفرما علاوه بر پرداخت کلیه هزينه خسارات ايرادي، مشمول جريمه‌اي معادل 15 درصد هزينه‌هاي مربوطه خواهد شد.

  - نظر به اینکه کارفرما دارای گواهینامه‌هایISO9001 (تضمین کیفیت) و ISO14001 (زیست محیطی) و ISO18001 (OHSAS) (رعایت ایمنی و بهداشت) بوده لذا پیمانکار مکلف می‌باشد تمامی موارد و نکاتی که در قالب این استانداردها و گواهینامه‌ها می‌باشد را رعایت نموده و بکار بندد و نسبت به استقرار و پایش آنها نیز اقدام نماید.

  - در راستای اجرای قانون مدیریت پسماند پیمانکار می‌بایست به همراه یک نسخه از پیمان به سازمان مدیریت پسماند شهرداری مراجعه و اقدامات قانونی لازم را  بعمل آورد. درغیر این صورت تبعات ناشی از آن برعهده پیمانکار خواهد بود، بارگيري، حمل و باراندازي نخاله و مواد زائد می‌بایست در محل های معرفی شده توسط شهرداری شهرهای موضوع پیمان صورت پذیرد و برعهده پيمانكار می‌باشد.

  - پیمانکار تعهد دارد در شرایط بحرانی (بارش باران و ....) با تمام پرسنل و امکانات بصورت شبانه روزی آماده به خدمت باشد (حضور پرسنل الزامی می‌باشد) و درصورت نیاز به نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر ملزم به تهیه آن می‌باشد، بدیهی است هزینه ای از بابت آن پرداخت نمی‌گردد.

  - پیمانکار تعهد دارد چنانچه ماشین آلاتی به غیر از ماشین آلات تحویل شده(پیوست شماره3) به وی، تحویل داده شود، نسبت به تامین نیروی انسانی شامل یک نفر راننده و اپراتور و یک نفر به عنوان کارگر با هماهنگی دستگاه نظارت و تایید کارفرما بکار گمارد.

  - پیمانکار حق جابه جایی نیرو ها از شبکه به تصفیه‌خانه و بالعکس را بدون هماهنگی دستگاه نظارت ندارد و در غیر این صورت مشمول جرایم سنگین خواهد شد.