پیوست شماره 7: چارت حداقل نیروی انسانی و تشکیلاتی پیمانکاربرای شهرستان شهرستان قزوین (شامل شهرهای قزوین ، معلم کلایه و رازمیان، و روستاهای تحت پوشش بخش الموت شرقی و الموت غربی و روستاها و شهرهایی که در طول پیمان تحت پوشش قرار میگیرند و سایر عملیات  مربوطه.

جدول7 – 1  نیروی انسانی حوزه شهری

| جدول نیروی انسانی حوزه شهری توابع |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | اقبالیه | محمود آباد | کوهین | جمع امور |
| 1 | مامور فنی | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | کارگر حفار | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | سرایدار | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | اپراتور تله متری | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | سرپرست کارگاه | * | * | * | 1 |
| 6 | مسئول سپتا و 122 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | مجموع نفرات |  |  |  | 16 |

پرداخت حقوق 15 نفر از لیست بالا بر عهده پیمانکار بوده و پرداخت 1 نفر از سوی شرکت آبفا صورت میپذیرد.

جدول 7-2 -  نیروی انسانی حوزه روستایی

| جدول نیروی انسانی روستایی حوزه فروش آب |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح کار | محل | تعداد |
| آبدار بیمه ای | کوهین | 7 |
|  | مرکزی | 6 |
| آبدار غیر بیمه ای | کوهین | 5 |
|  | مرکزی | 4 |
| اکیپ - فنی | کوهین | 1 |
|  | مرکزی | 3 |
| اکیپ - کمکی و حفار | کوهین | 1 |
|  | مرکزی | 3 |
| اکیپ کلرزنی و تعمیرات و پخش کلر - مرکزی - یکنفره | نفر فنی | 3 |
| مسئول سپتا و مستندات | حوزه روستاهای تحت پوشش | 1 |
| نفر سرپرست روستایی (پیگیری، مستندسازی، نظارت بر عملیات اجرایی، کنترل پروژه، ثبت سامانه ها و امور محوله مرتبط با توسعه و بهره برداری) | حوزه روستاهای تحت پوشش | 1 |

توجه:

تبصره 1 : لیست فوق حداقل نیروی مورد نیاز که از طرف پیمانکار باید بکار گرفته شود می باشد . در صورت لزوم پیمانکار به منظور اجرای مفاد قرارداد باید نسبت به بکارگیری نیروی اضافی نیز اقدام نماید . این نیروها صرفا مختص اجرای قرارداد می باشند و پیمانکار حق استفاده از آنها در خارج از این قرارداد را ندارد .

تبصره 2 :

در صورت ناتوانی برای تطابق آمار نیروی انسانی بر اساس جداول بالا ، هزینه های نیروی انسانی در حالت فعال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان اختلاف آن با اعمال ضریب 1.12 و بهمراه تمامی ضرایب متعلقه در قالب پیمان از سرجمع مطالبات پیمانکار قابل کسر می باشد.

تبصره 3: پیمانکار میتواند به منظور تامین نیروی مورد نیاز در شهرهای تابعه این امور نسبت به بکارگیری کلیه نیروهای تحت الامر خود در سطح شهرستان با هماهنگی کارفرما اقدام نماید و محدودیتی در بکارگیری پرسنل در شهرها و روستاهای مختلف این امور وجود ندارد.

شایان ذکر است چنانچه پیمانکار بدون هماهنگی کارفرما نیروی انسانی مورد نیاز را تامین ننماید، و یا نیروها به هر دلیلی تبدیل وضعیت گردند به ازای هر نفر در حوزه شهری ماهانه 136.051.527  ریال - به ازای هر نفر در حوزه روستایی ماهانه مبلغ 113،124،955 ریال با اعمال ضریب پیمان از صورت وضعیت ماهانه کسر خواهد گردید.

تبصره 4 : نظر به پرداخت حقوق و تعلق بیمه و مزایای کامل به نیروی انسانی معرفی شده در حوزه روستایی، پیمانکار موظف به مدیریت پرسنل زیر مجموعه از قبیل (آبدار، سرایدار و ....) بر اساس مقرارات مقررات اداری می باشند. لذا حضور مداوم ایشان در محل تاسیسات واگذار شده در بازدید های نمایندگان کارفرما الزامی می باشد و در صورت درخواست مرخصی با هماهنگی کارفرما و معرفی جایگزین از سوی پیمانکار بایستی اقدام گردد. در غیر اینصورت برای بار اول مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و برای بار دوم مبلغ شش میلیون ریال و برای بار سوم اخراج با نیروی دیگر جایگزین خواهد گردید.

تبصره 5 : انعقاد قرارداد پیمانکاری با آبداران پیمانکاری و تایید صورت وضعیت ماهانه ایشان با توجه به میزان عملکرد از مجموعه تکالیف به توسط دستگاه نظارت ، مبنای میزان پرداخت مطالبات ایشان خواهد بود. لذا پیمانکار موظف به بررسی اولیه مستندات انجام وظایف این آبداران و سپس ارائه به دستگاه نظارت جهت طی روند بررسی صورت وضعیت کارکرد ماهانه میباشد.